## Slide 1
Entwicklung einer Schichtplanungs-Webapplikation (V1.0)
Universität Innsbruck, PS Softwarearchitektur, Semesterprojekt WS24
Valentin Ferst, Rasmus Hansen, Lucas Henze, Leonhard Pätz, Hannah Veit und Ronja Wackerle

## Slide 2
Generell: Anfangs sehr schwierig ohne Erfahrung das ganze Projekt zeitlich zu planen
Git Workflow: Issues -> Branch -> Merge Requests
Guter Überblick durch Tags und Organisation in GIT
Erste Aufteilung nach Entitäten
Erstellung der zugehörigen Klassen (Services, Controller, etc.)
Beginn mit backend, da es im ersten Moment greifbarer war
Spätere Aufteilung in Frontend und Backend Teams
Frontend war zu Beginn nicht einschätzbar -> früheres Beginnen wäre sinnvoll gewesen
Asynchrone „Arbeitszeiten“ der Student:innen als Kommunikationshindernis
27.01.2025
Entwicklung einer Schichtplanungs-Webapplikation (V1.0)
Planung & Projektmanagement
<Foliennummer>
Notes: <Foliennummer>

## Slide 3
Tests sind sinnvoll solange nichts mehr an den Entitäten verändert wird
Probleme bei der Erstellung von Tests
Konzentration auf andere Teile des Projekts
Code Qualität wurde nicht gezielt verbessert
SonarCube hat teilweise beim Implementieren unterstützt, was hilfreich war
27.01.2025
Entwicklung einer Schichtplanungs-Webapplikation (V1.0)
Code Qualität
<Foliennummer>

## Slide 4
Noch einige Unklarheiten besonders bzgl. des Frontends: z.B. Wiederverwendbarkeit durch Generics/Abstraktion?
Änderungen beim nächsten Projekt:
2er Teams die sich gegenseitig reviewen und ähnliche Sachen entwickeln, statt Einzelverantwortung
Dummy Entitäten von Anfang an als Basis erstellen
Von Frontend -> Backend entwickeln statt vom Backend -> Frontend
Allgemeines Feedback:
Frühere Kommunikation der Minimalanforderungen zum Bestehen
Postman früher bekannt machen
Projekt als Übungsaufgabe früher im Semester -> früherer Kontakt mit dem Aufbau
Übungszettel zum Frontend
27.01.2025
Entwicklung einer Schichtplanungs-Webapplikation (V1.0)
Fazit
<Foliennummer>